|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User Story Anforderungen | Priorität | Verantwortlicher | Zeit Geschätzt | Zeit Tatsächlich | Status Design | Status Implementierung | Status Test | Status Doku | Status fertig |
| OpenGL lernen | Hoch | Dorfinger | 2:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Librarys suchen | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Informieren über Sonnensystem | Mittel | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Planeten implementieren (mind 2) | Hoch | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Zentralstern implementieren | Hoch | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Mond(e) implementieren | Hoch | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Lichtquellen erstellen | Hoch | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Texturen erstellen oder aus Internet suchen | Hoch | Dorfinger | 2:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Texturen auf Objekte legen | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Zentralstern dreht sich um sich selbst | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Planeten drehen sich um die eigene Achse und um Zentralstern | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Monde drehen sich um sich selbst, um Planeten und um Zentralstern | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Implementieren der Tastensteuerung (Animation u Geschwindigkeit) | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Einschalten/Ausschalten von Textur und Lichtquelle | Hoch | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Planeten, Asteroiden, Galaxien, … | Mittel | Dorfinger | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Schatten zu den Lichtern | Mittel | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |
| Perspektive ändern wenn Näher/Weiter weg | Mittel | Maran | 1:00 h |  |  |  |  |  |  |

Zeit Gruppe: 18:00

Zeit Dorfinger: 9:00

Zeit Maran: 9:00